# Извещение о проведении закупки №2 от 25.10.2021г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ**

закупки для определения поставщика в целях осуществления отдельных видов закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым (в соответствии с ч.67 ст. 112 44-ФЗ)

# Название закупки «Капитальный ремонт (благоустройство территории) жилых домов № 5 по ул. 70 лет Октября с. Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым»

ИКЗ: 213910400351791040100100050004299243 из плана-графика

1. ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пун кта** | **Наименование** | **Информация** |
| 1. | **Дата размещения**  **извещения** | **«25» октября 2021 года** |
| 2. | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке** | Участник закупки, вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до **11 часов 00 минут «28» октября 2021 года** по московскому времени. |
| 3. | **Дата окончания срока рассмотрения**  **заявок на участие** | **«28» октября 2021 года** |
| 4. | **Дата размещения итогового**  **протокола** | **«28» октября 2021 года** |

1. **ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ**
   1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пун**  **кта** | **Наименование** | **Информация** |
| Закупку проводит | | |
| 1. | Заказчик (контактная информация) | Наименование заказчика, контактная информация  **Заказчик:** Администрация Красномакского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым  **Адрес заказчика:** ул. Центральная, д. 1, с. Красный Мак, Бахчисарайский район, Республика Крым, 298464  Контактное лицо: Председатель Красномакского сельского совета - Глава администрации Красномакского сельского поселения Клименко Андрей Васильевич  по документации – заместитель главы администрации Карпова Людмила Александровна, тел (036554) 5-07-00 Адрес электронной почты: kmsovet@mail.ru |
| 2. | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | «Капитальный ремонт (благоустройство территории) жилых домов № 1, 3 по ул. 70 лет Октября с. Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым» |
| 3. | Описание объекта закупки | в РАЗДЕЛЕ «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» |
| 4. | Место доставки товара, выполнения работ, оказания  услуг | В соответствии с условиями контракта |
| 5. | Сроки поставки товара или завершения работы  либо график оказания услуг | В соответствии с условиями контракта |
| 6. | **Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК)** | **2 600 180.00** (два миллиона шестьсот тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки. |
| 7. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Метод расчета НМЦК проектно-сметный, в соответствии со ст.22 ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года №567 (с изменениями и дополнениями)  Цена определена в соответствии с проектной сметной документацией и положительного заключения экспертизы проекта «Капитальный ремонт (благоустройство территории) жилых домов № 1, 3 по ул. 70 лет Октября с. Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым» |
| 8. | Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара,  работы или услуги | Не применяется |
| 9. | Количество  поставляемого товара | В соответствии с ТЗ |
| 10. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. Оплата поставленной товара производится в течение 30 дней со дня поставки товара, работы, услуги на основании подписанного документа о приемке товара и (или) акта оказанных услуг, документа на оплату,  представленного Поставщиком. |
| 11. | Размер аванса и  порядок его предоставления | Не предусмотрено |
| 12. | Источник  финансирования | Бюджет Администрации Красномакского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым |
| 13. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями,  подрядчиками) | Российский рубль |
| 14. | Место и порядок подачи заявок участников закупки | Заявки направляются в запечатанном конверте на адрес заказчика ул. Центральная,1, с. Красный Мак, Бахчисарайский район, Республика Крым, 298464, в сроки, указанные в ч I «ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ» и в соответствии с приложением “ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ» |
| 15. | Критерии оценки заявок на участие в  электронном аукционе | Победителем признается участник, предложивший самую низкую цену контракта |

* 1. **ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пун кта** | **Наименование** | **Информация** |
| 1. | Единые требования к участникам закупки | Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным статьёй 31 Федерального закона.  **Требования к участникам закупки:**   1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах исборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством   Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) непринято;   1. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref%3D66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604B5164435EE5B27371403E57AA0C6E8133FBA332D4C926ZBQ6H), [290](consultantplus://offline/ref%3D66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604B5164435EE5B27371403E57AA0C6E8133FBA032D0ZCQ5H), [291](consultantplus://offline/ref%3D66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604B5164435EE5B27371403E57AA0C6E8133FBA032D2ZCQ3H), [291.1](consultantplus://offline/ref%3D66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604B5164435EE5B27371403E57AA0C6E8133FBA032DDZCQ7H) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с   поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей](consultantplus://offline/ref%3D66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604A58644F5AE5B27371403E57AA0C6E8133FBA034D7ZCQ1H)  [19.28](consultantplus://offline/ref%3D66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604A58644F5AE5B27371403E57AA0C6E8133FBA034D7ZCQ1H) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и  другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц  - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;   1. участник закупки не является офшорной компанией; 2. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.. |
| 2. | Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков | Установлено.  Информация об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица **должна отсутствовать** в реестре недобросовестных поставщиков  (подрядчиков, исполнителей |
| 3. | Дополнительные требования к участникам закупки | Наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету закупки, на территории Республики Крым |

* 1. **ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

В соответствии с приложением «Требования к участникам»

* 1. **СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пун**  **кта** | **Наименование** | **Информация** |
| 1. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными  лицами | соответствие ст. 14 Закона 44-ФЗ, если правительством РФ установлены ограничения к предмету закупки. |

* 1. **СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пун**  **кта** | **Наименование** | **Информация** |
| 1. | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы  *\*в соответствии со ст. 28*  *Федерального закона*: | Не установлено |
| 2. | Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов.  *\*в соответствии со ст. 29*  *Федерального закона*: | Не установлено |
| 3. | Преференции участникам, по отношению к которым  применяется национальный режим  *\*в соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона* | Не установлено |

* 1. **УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пун**  **кта** | **Наименование** | **Информация** |
| 1. | Размер  обеспечения заявок | Не требуется |
| **2.** | Размер и способ обеспечения исполнения контракта | Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом в размере 5% от НМЦК.  Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [ст. 45](consultantplus://offline/ref%3D569C0C8443DC0DDB1E762104374A30ECF91A1AADFA13406E0C8AEAF3CF2DC3D4FD7D5BD83E5131C7IFI8L) Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой  банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона. |
| **3.** | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в данном извещении или в виде банковской гарантии в соответствии с 44-фз  Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока,  установленного в проекте контракта |
| **4.** | Антидемпинговые меры  *в соответствии со статьей 37 Федерального* ***закона*** | Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом  цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, |
|  |  | указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.  Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта.  Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, предложившим цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не  допускается. |
| 5. | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | ***Обеспечение в виде залога денежных средств вносится по следующим реквизитам:***  Получатель платежа:  Получатель: **Администрация Красномакского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым**  ОГРН 1159102004160  ИНН 9104003517 КПП 910401001  Адрес: 298464, Республика Крым, село Красный Мак, ул. Центральня,1  ОКПО 00801728, ОКТОМО 35604439101  р/с № 03232643356044397500  казначейский счет: 40102810645370000035  БИК 013510002, л/с № 05753207430  Получатель: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь  Назначение платежа: «Капитальный ремонт (благоустройство территории) жилых домов № 1, 3 по ул. 70 лет Октября с. Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым» |
| 6. | Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Федерального закона) | Банковское сопровождение не предусмотрено |
| 7. | Информация о заключении контракта | В соответствии с п. 4 Приложения 1 Распоряжения Главы Республики Крым от 01.06.2020 № 214-рг «О некоторых вопросах по реализации постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274» Заказчик подписывает контракт в течение трех рабочих дней с даты  издания соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), |

* 1. **УСЛОВИЯ КОНТРАКТА**

В соответствии с приложением «Проект контракта»

II. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена **проектно-сметным методом, в соответствии с положительным заключением экспертизы № 91-1-0480-21**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта закупки** | **Используемый метод (методы) определения НМЦК** | **Обоснования применяемого метода определения НМЦК** | **Расчет начальной (максималь ной) цены**  **контракта (НМЦК)** |
| 1. | Капитальный ремонт (благоустройство территории) жилых домов № 1, 3 по ул. 70 лет Октября с. Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым | Проектно-сметный метод | Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки осуществляется в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом Методических рекомендаций по применению проектно-сметного метода | Согласно положительного заключение экспертизы:  2 600 180,00  рублей |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_

ИКЗ: 213910400351791040100100050004299243

По объекту: Капитальный ремонт (благоустройство территории) жилых домов № 5 по ул. 70 лет Октября с. Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым

с. Красный Мак. «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Администрация Красномакского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Красномакского сельского совета- главы администрации Красномакского сельского поселения Клименко Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемый «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые - «Стороны», каждая отдельно - «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в соответствии с п.п. 66,67 ст. 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Распоряжения Главы Республики Крым №214-рг, от 01.06.2020 г, а также Распоряжения Главы Республики Крым № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «Об определении единственного подрядчика» заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительно-монтажные работы по объекту: Капитальный ремонт (благоустройство территории) жилых домов № 5 по ул. 70 лет Октября с. Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым (далее - Работы), в порядке и объёмах, установленных Техническим заданием (Приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных строительно-монтажных работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

1.2. Результат работ: проведенный капитальный ремонт (благоустройство территории) жилых домов № 5 по ул. 70 лет Октября с. Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым

1.3. Перечень работ определяются Сводной сметой стоимостью строительства работ (Приложение №2 к настоящему Контракту), Технические, экономические, качественные и другие требования к документации, являющейся предметом настоящего Контракта, определяются Техническим заданием, а также иными исходными данными, необходимыми для выполнения Работ по настоящему Контракту.

ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.1. Цена контракта составляет: 2 600 180 (два миллиона шестьсот тысяч сто восемьдесят рублей 00 коп), НДС не облагается на основании главы 26.2 Налогового кодекса РФ, упрощённая система налогообложения (далее – Цена Контракта) и учитывает все возможные расходы Подрядчика на капитальный ремонт Объекта, включая стоимость всех налогов и НДС, материалов, оборудования, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на Объект и выполнением погрузочно-разгрузочных работ, затрат на возведение временных зданий и сооружений, охрану Объекта, выполнение технических условий, стоимость коммунальных услуг, необходимых для обеспечения капитального ремонта Объекта до даты приемки Объекта заказчиком, пусконаладочных работ, стоимость гарантийных обязательств, инфляцию, расходы на непредвиденные работы и затраты, другие затраты, прямо не поименованные в настоящем контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Контракта.

2.1.2. Подрядчик не имеет претензий к правильности и достаточности цены Работ, указанной в Цене контракта, и подтверждает, что в основу расчета цены Работ положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работ.

2.1.3. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. **Источник финансирования:** Бюджет Красномакского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым**.**

2.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также настоящим Контрактом.

2.3. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен, для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.

2.3.1. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт с участием представителей Подрядчика, авторского надзора, Заказчика и локальная смета на непредвиденные работы.

2.4. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 по фактической стоимости, на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная с обоснованием транспортных расходов). Стоимость материалов не должна превышать цен, предусмотренных в согласованной локальной смете на непредвиденные работы.

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы указанной в Сводном сметном расчете стоимости строительства, предусмотренной для этих целей (Приложение № 2 к Контракту).

**3.Порядок оплаты**

3.1. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и фактического финансирования.

3.2. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета в Управлении Федерального казначейства по Республике Крым на расчетный счет Подрядчика.

Заказчик оплачивает работы Подрядчика поэтапно, за фактически выполненные в соответствии с Контрактом работы, исходя из объема таких работ и цены Контракта путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме КС-2, а также актов приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ, согласованного (наличие на акте подписи и печати) организацией строительного контроля, подтверждающего выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме КС-2 (в трех экземплярах), предоставленной справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3 (в двух экземплярах) и выставленного Подрядчиком счета на оплату выполненного объема работ либо Счет-фактуру (в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации).

3.4. Невыполненные работы и работы, выполненные ненадлежащим образом, не подлежат оплате Заказчиком. Под работами, выполненными ненадлежащим образом, признаются работы, которые не соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом, Описанием объекта закупки или не предусмотренные проектно-сметной, технической документацией.

3.5. Банковское сопровождение контракта не осуществляется.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате принятых работ, без замечаний, считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в ст. 19 настоящего Контракта.

3.7. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3.8.В случаях уменьшения заказчику как получателю бюджетных средств доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, заказчик обеспечивает согласование с Подрядчиком новых условий по срокам, цене и (или) объему работ по настоящему Контракту.

Подрядчик вправе потребовать от заказчика возмещения только фактически понесенных расходов, непосредственно обусловленных изменением условий настоящего Контракта, в соответствии с настоящим пунктом.

3.9. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных статьей 12 настоящего Контракта, при условии перечисления Заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Республики Крым на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

**4.Сроки выполнения работ**

4.1. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: **от даты заключения контракта.**

**Окончание выполнения работ: 10.12.2021.**

Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в статье 12 настоящего Контракта.

4.2. Объем работ по Контракту должен быть выполнен в соответствии с техническим заданием, проектной документацией, переданной в срок, установленный календарным графиком выполнения работ (приложение 3 к настоящему контракту) и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

4.3.Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству и в соответствии проектной документации. При этом Заказчик освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты досрочно выполненных работ, при условии подтверждённого отсутствия финансирования в соответствующий период.

**5.Права и обязанности Сторон**

***5.1. Заказчик вправе:***

5.1.1. Осуществлять строительный контроль за выполнением Работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, в том числе письменно требовать предоставление информации о ходе работ, в течение двух рабочих дней со дня получения требования Заказчика) в соответствии с условиями Контракта и требованиями нормативных документов в сфере выполнения работ по организации строительства, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2. В порядке осуществления строительного контроля письменно согласовывать, приобретаемые (или планируемые к приобретению) Подрядчиком образцы строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее - товары) для выполнения работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие стандартам РФ, в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со следующего дня после получения от Подрядчика этих образцов. Образцы предоставляются в течение двух рабочих дней со дня получения письменного требования Заказчика.

5.1.3. Привлекать компетентных специалистов и консультантов для проверки хода выполнения Работ, соблюдения установленных сроков строительства и качества на весь период действия Контракта.

5.1.4. Заказчик, представители заказчика и экспертной организации имеют право:

а) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ;

б) вносить соответствующие записи в журнал производства работ, специальные журналы при капитальном строительстве по Объекту, журнал авторского надзора. Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.1.5. Заказчик, в случае выявления дефектов работ на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах и недостатках на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка, в соответствии с п. 11.4. Контракта, для фиксирования указанных в извещении дефектов и определения сроков их устранения.

5.1.6. Приостанавливать производство любого из видов Работ при их выполнении с отступлением от требований проектной документации.

5.1.7. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту  
и своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.8. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию  
и информацию и получать ее от Подрядчика в течение пяти рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного требования Заказчика.

5.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке  
и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.1.10. Для приемки выполненных работ по качеству, объему, соблюдению сроков исполнения обязательств и рассмотрению представленных Подрядчиком документов и исполнительной документации на предмет полноты, Заказчик вправе создать приемочную комиссию. В работе комиссии принимает участие уполномоченный (ответственный) представитель Подрядчика.

5.1.11. Удержать начисленную Подрядчику сумму штрафных санкций (пеня, неустойка) за счет любого платежа по настоящему Контракту.

***5.2. Заказчик обязан:***

5.2.1. Заключить Контракт на ведение строительного контроля над строительством.

5.2.2. После подписания Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней передать Подрядчику по акту, за подписью ответственного, уполномоченного представителя Заказчика:

а) проектно-сметную документацию в полном объеме,

б) перечень документов и исполнительной документации, которые Подрядчик обязан подготовить и передать заказчику после завершения промежуточных и остаточных работ для получения обеспечения ввода Заказчиком Объекта в эксплуатацию;

в) другие документы на усмотрение Заказчика.

5.2.3. Осуществлять строительный контроль в процессе выполнения работ на Объекте, с соблюдением требований статьи 53 Градостроительного Кодекса РФ и «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», на соответствие выполняемых Работ требованиям проектной документации, Технических регламентов, в целях обеспечения качества и безопасности объекта.

5.2.4. Производить освидетельствование скрытых Работ и приемку ответственных конструкций.

5.2.5. Рассматривать образцы материалов, изделий, приобретаемых Подрядчиком для производства Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения от Подрядчика образцов. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях Подрядчику.

5.2.6. Принять выполненные Работы в течение **3-х (трех) календарных дней,** а также оплатить их в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

5.2.7. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.

5.2.8. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.9. Проводить экспертизу выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.2.10. В течение 5 (пяти) дней согласовать график выполнения работ.

***5.3. Подрядчик вправе:***

5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Актом о приемке выполненных работ, составленном по форме КС-2, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме КС-3 и иной документации (при условии поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика).

5.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.3.4. Осуществлять охрану Объекта в порядке, установленном ст. 6 настоящего Контракта.

5.3.5. Досрочно сдать результаты работ в порядке, предусмотренном ст. 7 настоящего Контракта.

***5.4. Подрядчик обязан:***

5.4.1. В течение месяца со дня получения от заказчика утвержденной проектной документации для ведения строительства принять ее к производству работ или представить замечания (предложения по изменению). При непредставлении замечаний к проектной документации в указанный срок она считается принятой к производству работ. В процессе дальнейшего строительства неучтенные документацией объемы работ могут быть приняты на усмотрение заказчика.

5.4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта разработать и предоставить на согласование Заказчику График производства работ по разделам проектной документации, составленный в пределах общего срока выполнения работ. Один экземпляр Графика производства работ, в день его согласования, передается Заказчику для осуществления последним контроля за исполнением Подрядчиком обязательств по контракту, в том числе для принятия решения  
об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта в связи с нарушением Подрядчиком существенных условий контракта.

5.4.3. Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Календарным графиком выполнения работ, техническим заданием, проектно-сметной документацией и по цене, не превышающей Цену контракта, строительными нормами и правилами. Сдать Заказчику результат Работ в срок, установленный п. 4.1. настоящего Контракта.

5.4.5. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работ, с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на Объекте, всех работников Подрядчика, а также лиц, находящихся или работающих на территории Объекта, в том числе представителей заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на Объекте;

5.4.6. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой, спец обувью, защитными касками, защитными очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски и квалификацию для соответствующих видов работ, согласно федеральному законодательству.

5.4.10. Обеспечить в ходе работ, за свой счет, выполнение на территории Объекта мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории.

5.4.11. Обеспечить выполнения работ с наличием у привлекаемых Подрядчиком организаций допусков и лицензий, необходимых для выполнения соответствующих видов работ, в соответствии с требованиями федерального законодательства.

5.4.12. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

5.4.13. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий, по письменному уведомлению заказчика.

5.4.14. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от рабочей документации и условий настоящего Контракта.

5.4.15. Обеспечивать возможность осуществления заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ.

5.4.16. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами, СНиПами, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству выполнения строительно-монтажных работ.

5.4.17. Поставить на территорию Объекта все предусмотренные проектной документацией и Контрактом необходимые для выполнения строительно-монтажных работ материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Так же осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

5.4.17. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

5.4.18. По требованию заказчика, в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от заказчика, Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия. Неотъемлемой частью сертификатов и технических свидетельств являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий. Представить заказчику для согласования сертификаты от производителей или поставщиков материалов, оборудования и инвентаря. Все поставляемые для строительства (реконструкции) материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.4.19. Вести журнал учета выполненных Работ, журнал производства Работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые Работы.

Постоянно вести Журнал учета выполненных работ, Общий Журнал производства работ, специальные Журналы производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Все Журналы учета выполненных работ представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими Объекта.

5.4.20. Своевременно (в срок, установленный письменным требованием Заказчика) и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, образовавшиеся по вине Подрядчика, выявленные в ходе приемки Работ.

5.4.21. В случае если Стороны установят необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик, если в результате будет установлено, что поставленные Подрядчиком материалы, изделия, оборудование не соответствуют проектной документации, действующим нормам, государственным стандартам.

5.4.22. Письменно известить заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения заказчика (когда он не был проинформирован об этом или проинформирован с опозданием), то по требованию заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями заказчика и организации технического надзора, затем восстановить ее за свой счет. При этом заказчик не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ на Объекте.

5.4.23. Письменно известить, в течение 24-х часов с момента обнаружения, заказчика и, до получения от него указаний, приостановить Работы при обнаружении:

• непригодности предоставленной заказчиком проектно-сметной документации;

• возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

• иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов, выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 5 (пяти) рабочих дней для направления разъяснений заказчиком, не вправе при предъявлении к заказчику требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

5.4.24. Осуществлять в процессе выполнения Работ систематическую, а по завершению Работ, окончательную уборку территории Объекта от строительного мусора.

5.4.25. Вывезти в 15-дневный срок со дня окончания капитального ремонта, с территории Объекта, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.4.26. Незамедлительно уведомить представителя заказчика о любом происшествии на Объекте, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

5.4.27. При изменении расчетного счета в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.

5.4.28. По письменному требованию Заказчика обязуется представлять отчеты о ходе строительства объекта.

**6. Охранные мероприятия**

6.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки.

6.2. С начала Работ и вплоть до окончания срока действия контракта, Подрядчик несет полную ответственность за охрану строительной площадки, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

**7. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ**

7.1. После завершения этапа выполнения работ, предусмотренного календарным графиком выполнения работ, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

7.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 7.1 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику следующую документацию:

- Акты о приемке выполненных работ, составленные по форме КС-2 (в трех экземплярах);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3 (в двух экземплярах);

- акты освидетельствования и испытаний монтированного оборудования;

- акты освидетельствования скрытых Работ, согласованные организацией технического надзора;

- сертификаты, технические паспорта, подтверждающие качество примененных материалов, изделий, конструкций;

- общий журнал работ;

- акт смонтированного оборудования, в 3 (трех) экземплярах (по требованию Заказчика).

**7.2.1.** В случае обнаружения в формах несоответствия объемов Работ, выполненных Подрядчиком, а также необоснованности расценок, ошибок в расчетах, ненадлежащего оформления документов, заказчик не проводит приемку выполненных Работ и устанавливает новый срок приемки, а Подрядчик дорабатывает и вносит исправления в необходимые документы. Отчетные документы текущего месяца не принимаются, если Подрядчик не представил откорректированные (исправленные) отчетные формы по замечаниям в срок до 25 числа текущего месяца.

Если представленные отчетные документы приняты без замечаний заказчик принимает выполненные работы и подписывает 3 (три) экземпляра Акта, один из которых направляет Подрядчику.

**7.3.** Если Подрядчик сдал результат Работ с несоответствием проектной документации, ненадлежащим качеством, отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки Работ, то при отказе заказчиком (ответственным представителем) заказчика подписать акт приемки выполненных Работ Стороны делают об этом отметку. При этом отказ мотивируется в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком Работ составляется в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документов. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются последним за свой счет.

**7.4.** Подписание заказчиком актов приемки выполненных Работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не является приемкой этих Работ в эксплуатацию, это лишь подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования.

**7.5. З**аказчик осуществляет оперативный контроль за ходом Работ в соответствии с календарным графиком выполнения работ, в связи с чем Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставления информации о соблюдении им календарного графика выполнения работ.

**7.6.** При освидетельствовании скрытых Работ Подрядчик не должен закрывать выполненные Работы, подлежащие закрытию без письменного разрешения заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых Работ и составления соответствующих актов. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых Работ и отдельных технологических операций подтверждается подписанием представителями заказчика, авторского надзора и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых Работ, актов испытаний и приемки каждой технологической операции в отдельности. В случае отказа заказчика в подписании актов освидетельствования скрытых Работ, указанные в этих актах объёмы Работ не оплачиваются заказчиком до момента принятия их в установленном порядке.

**7.7**. Результаты Работ должны отвечать требованиям качества безопасности жизни и здоровья, и иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

**7.8.** Приемка результата Работ осуществляется по Актам о приемке выполненных работ, составленного по форме КС-2 (в трех экземплярах), предоставленной справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3.

**7.9.** В случае досрочного выполнения Работ Подрядчик своевременно уведомляет заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ по Акту приемки законченного строительством объекта и предоставляет отчетную и исполнительную документацию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.

**7.10**. Документооборот осуществляется с помощью Единой Информационной Системы.

**8 Материалы, оборудование и выполнение работ**

**8.1.** Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект при выполнении работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом.

**8.2.** Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

**8.3.** Заказчик, представители заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

**Изменение и расторжение контракта. Урегулирование споров.**

9.1. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

9.2. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе ст. 717, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Крым, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

9.2.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком (ст.450 ГК РФ);

9.2.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

9.2.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ – более двух раз более чем на 5 (пять) календарных дней;

9.2.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.2.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;

9.2.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения контракта возмездного выполнения работ, договора подряда в случаях, установленных в статье 717 ГК РФ, в том числе в следующих случаях:

9.4.1. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

9.4.2. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

9.4.3. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

9.4.4. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

9.5. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трёх рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней от даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

9.9. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.10.Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

9.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

* 1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта одновременно с подписанным экземпляром Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

* 1. Требования к обеспечению исполнения Контракта, если осуществляется в виде денежных средств:

денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере 5% от начальной цены контракта, что составляет 130 009,00 коп. (сто тридцать тысяч девять рублей 00 копеек) по следующим реквизитам:

Получатель: **Администрация Красномакского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым**

ОГРН 1159102004160

ИНН 9104003517 КПП 910401001

Адрес: 298464, Республика Крым, село Красный Мак, ул. Центральня,1

ОКПО 00801728, ОКТОМО 35604439101

р/с № 03232643356044397500

казначейский счет: 40102810645370000035

БИК 013510002, л/с № 05753207430

Получатель: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь

В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту в полном объеме возврат обеспечения исполнения Контракта в виде Внесенных денежных средств производится Заказчиком на основании письменного обращения Подрядчика в течение 10 банковских дней с момента получения такого обращения Заказчиком.

* 1. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона, а именно:

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 настоящего Федерального закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](file:///D:\КОНТРАКТ\СТРОЙКА%202020\ПСД%202021\Первомайское%20ПСД\первомайское\Контракт%20ПСД%20(1)%20(1).docx#P2045) настоящего Федерального закона;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований [статей 44](file:///D:\КОНТРАКТ\СТРОЙКА%202020\ПСД%202021\Первомайское%20ПСД\первомайское\Контракт%20ПСД%20(1)%20(1).docx#P813) и [96](file:///D:\КОНТРАКТ\СТРОЙКА%202020\ПСД%202021\Первомайское%20ПСД\первомайское\Контракт%20ПСД%20(1)%20(1).docx#P2045) настоящего Федерального закона;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=435B546B1AEA54114115AAD9F1C9EA34B378E236564BD9C6A6AD38F1D1822BE96058F92FDE78AAB2J7C3O) документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

* 1. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
  2. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путём отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признаётся дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьёй 103 Федерального закона.
  3. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
  4. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
  5. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных настоящей статьей реестрах банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в [частях 2](file:///D:\КОНТРАКТ\СТРОЙКА%202020\ПСД%202021\Первомайское%20ПСД\первомайское\Контракт%20ПСД%20(1)%20(1).docx#P869) и [3](file:///D:\КОНТРАКТ\СТРОЙКА%202020\ПСД%202021\Первомайское%20ПСД\первомайское\Контракт%20ПСД%20(1)%20(1).docx#P879) настоящей статьи;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

* 1. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный [частью 5](file:///D:\КОНТРАКТ\СТРОЙКА%202020\ПСД%202021\Первомайское%20ПСД\первомайское\Контракт%20ПСД%20(1)%20(1).docx#P881) настоящей статьи, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

**11. Гарантии качества**

11.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном настоящим контрактом, техническим заданием, проектно-сметной документацией, полученной Подрядчиком от Заказчика, в сроки, определенные настоящим Контрактом, и действующими нормами Российской Федерации, а также соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий сметной документации, строительным нормам и правилам.

11.2. Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии с ст. 756 Гражданского кодекса РФ устанавливается на 5 (пять) лет от момента окончания срока действия контракта. Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается от даты подписания указанного в настоящем пункте контракта акта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.

11.3 Течение гарантийного срока прерывается на период устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков, ответственность за которые несет Подрядчик.

11.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, или будут выявлены материалы, оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

11.5 При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта или экспертной организации, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

11.6 Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечение третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика.

**12. Ответственность сторон**

12.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2**.**Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

12.3.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения **поставщиком** (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее по тексту – Правил), а именно:

а) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

12.4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

12.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

12.6За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения **поставщиком** (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.

рублей (включительно);

12.7 Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту.

12.8.За ненадлежащее исполнение **подрядчиком** обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

12.9 В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

12.9.1.За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,

определяемой в следующем порядке:

а) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.

рублей (включительно);

11.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

12.10Заказчик вправе зачесть сумму пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

12.11**.**Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

12.12**.** Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

12.13 Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

12.14 Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.15.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, Подрядчика) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

**13. Обстоятельство непреодолимой силы**

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей Контракта понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить при данных условиях. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, пожары, военные перевороты и иные военные конфликты, террористические акты, гражданские волнения, мораторий, введенный в установленном законом порядке компетентными органами государственной власти и другие обстоятельства, определенные законодательством, как обстоятельства непреодолимой силы.

13.3. Сторона по настоящему Контракту, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контракта, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. К письменному извещению Сторона прилагает заключение Торгово-промышленной палаты Крыма, подтверждающие возникновение обстоятельств непреодолимой силы.

13.4. Если, по мнению сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшему согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

**14. Разрешение споров и разногласий**

14.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, которая подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) календарных дней со дня ее получения.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.

14.3.В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым.

**15. Вступление контракта в силу, срок действия контракта**

**15.1.** Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня его заключения.

**15.2.** Настоящий Контракт действует с момента подписания контракта **до 31.12.2021 года.** Отношения по настоящему Контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

**16. Риск случайной гибели материалов, оборудования, а также результатов выполненных работ**

**16.1.** Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных строительно-монтажных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику несет Подрядчик.

**17. Другие условия контракта**

**17.1**. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в разделе 18 настоящего Контракта адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.

Между Сторонами допускается обмен уведомлениями и документами посредством электронной почты, путем направления отсканированного уведомления или документа на бумажном носителе.

Адрес электронной почты Заказчика : kmsovet@mail.ru

Адрес электронной почты Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**17.2.** В том, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**17.3.** Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Контракту.

**17.4.** Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по настоящему Контракту, связанные с перепиской и расчетами по настоящему Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.

**17.5.** В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

**18. Приложения к контракту**

**18.1**. Перечень приложений к настоящему Контракту:

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – Сводно сметный расчет

**19. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Администрация Красномакского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым**  ОГРН 1159102004160  ИНН 9104003517 КПП 910401001  Адрес: 298464, Республика Крым, село Красный Мак, ул. Центральня,1  ОКПО 00801728, ОКТОМО 35604439101  р/с № 03231643356044397500  казначейский счет: 40102810645370000035  БИК 013510002, л/с № 03753207430  Получатель: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь  **Председатель Красномакского сельского совета – глава администрации Красномакского сельского поселения**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.В. Клименко** | **Исполнитель:** |

Приложение №1

к контракту от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по объекту**

«Капитальный ремонт (благоустройство территории) жилых домов № 5 по ул. 70 лет Октября с. Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Информация |
|  | Требования к используемому товару, материалам. | Товар, строительные материалы должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте.  Указанные в настоящей документации (или приложениях к ней товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии) промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара считать в сочетании со словами «или эквивалент». |

1. Основания для выполнения работ.

Сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт (благоустройство территории) жилых домов № 5 по ул. 70 лет Октября с. Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым»

2. Заказчик: Администрация Красномакского сельского поселения Бахчисарайского района

3. Место расположения объекта:

ул. 70 лет Октября с. Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым

4. Вид строительства: Капитальный ремонт

5. Состав и объем работ.

Объем работ должен соответствовать локально-сметному расчету работ (прилагается отдельным файлом).

Работы выполнять согласно сметной документации. Сметная документация после подписания Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней должна быть передана от Заказчика Подрядчику по акту за подписью, ответственного представителя контроля за строительством от Заказчика, на период строительства Объекта.

В случае указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара читать «или эквивалент».

6. Требования к безопасности работ и охраны труда при проведении работ.

- Подрядчик обязуется при производстве работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности подрядных работ.

- Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение требований по ОТ и нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Подрядчик организовывает и выполняет мероприятия по безопасности работ на строительной площадке в соответствии со СНиП 12-04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство»; Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

7. Требования к безопасности работ и ОТ при проведении работ.

- Подрядчик обязуется при производстве работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности подрядных работ.

- Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение требований по ОТ и нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Подрядчик организовывает и выполняет мероприятия по безопасности работ на строительной площадке в соответствии со СНиП 12-04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство»; Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»

8. Требования к выполнению работ.

Работы выполняются в соответствии с настоящей Технической частью, с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального Закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

-СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

-СНиП 21-01-97\*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;

- Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов.

материалы.

Технические требования

8. Сроки выполнения работ.

Сроки (периоды) выполнения работ: с момента заключения Контракта **до 10 декабря 2021 года.**

9. Требования по качеству.

Подрядчик гарантирует качество выполняемых подрядных работ согласно требованиям данного технического задания. Наличие недостатков выполненных работ и сроки их исполнения фиксируются двусторонним актом «Подрядчика» и «Заказчика».

10. Требования к результату работ и приемка.

10.1. Подрядчик для проверки выполненных Работ, предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акты приемки выполненных Работ по унифицированной форме № КС-2, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г.№100;

- справку о стоимости выполненных Работ по унифицированной форме № КС-3, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г.№100;

- исполнительные схемы;

- акты освидетельствования и испытания сетей инженерно-технического обеспечения;

- акты освидетельствования скрытых Работ;

- фото и видео фиксацию скрытых Работ;

- документы, подтверждающие качество примененных материалов, изделий, конструкций;

- акты индивидуального и комплексного опробования оборудования;

- общий и специальные журналы работ;

- другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

10.2. При непредставлении «Подрядчиком» исполнительной документации работы считаются не законченными, акт о приемке выполненных работ не подписывается.

11. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии с ст.756 Гражданского кодекса РФ устанавливается на 5 (пять) лет со дня подписания Сторонами и Представителем Заказчика акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта приемки капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком). Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается от даты подписания акта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.

Течение гарантийного срока прерывается на период устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков, ответственность за которые несет Подрядчик.

Приложение: Проектно-сметная документация

**Пояснительная записка**

**к сводному сметному расчету**

**объект: «Капитальный ремонт (благоустройство территории) жилых домов №5 по ул. 70 лет Октября с. Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым»**

Строительство расположено на территории Республики Крым с. Холмовка Бахчисарайского района.

Проектно-сметная документация разработана на основании муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022гг.( постановление №318 от 29.12.2017г).

Строительство будет осуществляться подрядным способом. Подрядчик будет определён после проведения тендерных процедур.

Источник финансирования- бюджетные средства Красномакского муниципального образования Бахчисарайского района Республики Крым.

Сметная документация составлена в базе 2000г. базисно-индексным методом с использованием нормативной базы ТСНБ ТЕР Республики Крым в редакции 2017 года. Сметная стоимость определена в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 года №421/пр. и утвержденными нормативно-правовыми актами. Для пересчета сметной документации в текущий уровень цен применены индексы изменения сметной стоимости публикуемые Минстроем России по состоянию на 1 квартал.2021г:

-по объектам прочие за 1 квартал 2021г. согласно письма Министерства строительства и ЖКХ РФ № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г. приложение 2: ОЗП-26,66; ЭМ-9,46; ЗПМ-26,66; МАТ-6,4;

- по объектам непроизводственного назначения за 1 квартал 2021г. согласно письма Министерства строительства и ЖКХ РФ № 8282-ИФ/09 от 04.03.2021г приложение 3: индекс на прочие работы и затраты -11,95.

- Документация разработана с помощью программного комплекса «ГРАНД-СМЕТА».

Сметная стоимость объекта в текущих ценах на 1 квартал 2021г составила 2600,18 тыс. руб. с учетом НДС.

В том числе:

- СМР 2539,15 тыс. руб.;

- прочие 62,03 тыс. руб.;

- НДС 433,36 тыс. руб.

Сметная стоимость объекта в базисных ценах на 2001г составила 262,07 тыс. руб.

В том числе:

- СМР 256,15 тыс. руб.;

- прочие 5,92 тыс. руб.

Накладные расходы определены в процентах от фонда оплаты труда в соответствии с нормативами накладных расходов согласно Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр

Сметная прибыль определена в процентах от фонда оплаты труда в соответствии с нормативами сметной прибыли согласно Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

В сметный расчет включены следующие дополнительные затраты:

- строительный контроль - 2,14% (Постановление Правительства №468);

- непредвиденные расходы в размере 2% (Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179);

- налог на добавленную стоимость учтен в размере 20% в соответствии с Налоговым кодексом РФ (№ 303-ФЗ от 3.08.2018)

Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сеит-Аметова Е.Р.

Проверил ГИП ООО «Крымспецпроект» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соколовский Д.В.

# Приложение№1 к извещению о проведении закупки «Капитальный ремонт (благоустройство территории) жилых домов № 1, 3 по ул. 70 лет Октября с. Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым»

На бланке участника закупки

на N от

Дата, исх. номер

Заказчик: Администрация Красномакского сельского поселения Бахчисарайского района

Республики Крым

Адрес заказчика: 298464, Республика Крым,

Бахчисарайский р-н, с. Красный Мак,

ул. Центральная,1

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в закупке**

# «Капитальный ремонт (благоустройство территории) жилых домов № 1, 3 по ул. 70 лет Октября с. Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым»

Изучив извещение о проведении закупки на право заключения вышеупомянутого контракта, технические требования и проект контракта, а также применимые к данной закупке нормы действующего законодательства и иные нормативно правовые акты, **сообщаем о себе следующие сведения:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование юридического лица/фирменное наименование (при наличии), организационно правовая форма |  |
| Почтовый адрес (место нахождения), юридический адрес (для юр. лиц) |  |
| Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица) и главного бухгалтера |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Адрес электронной почты |  |
| ИНН участника закупки | Указать ИНН непосредственно организации |
| ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок | Обращаем внимание!!! Необходимо указать Ф.И.О. лица ( учредителя)– ИНН  Ф.И.О. лица ( учредителя)– ИНН  … ( всех лиц и организаций)  Ф.И.О. лица ( директора)– ИНН Ит.д. |

|  |  |
| --- | --- |
| Банковские реквизиты | р/с банк  к/с БИК |
| ОКПО/ОКТМО  Дата постановки на налоговый учет |  |

В обязательном порядке прикрепляется выписка из ЕГРИП (ЕГРЮЛ)

* + 1. Сообщаем о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в указанных выше документах, и о нашем соответствии единым требованиям к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством. Настоящей заявкой на участие в закупке подтверждаем соответствие требованиям ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), которой участник закупки декларирует:

* 1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
  2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
  3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
  4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
  5. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
  6. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;
  7. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц

- участник закупки не является офшорной компанией

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации

Обращаем внимание, что подтверждение соответствия требованиям выше предоставляется в виде декларации в произвольной форме

2 .Также подтверждаем отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ реестре недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки – юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

1. Предложение о цене контракта составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение (цифрами и прописью)** | **Примечание** |
| **1.** | **Цена контракта** (с учетом всех налогов, сборов и других  обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской  Федерации) | **руб.** |  |  |

1. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в извещении о проведении закупки и техническими требованиями, влияющими на стоимость поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), и не имеем к ним претензий. С условиями, порядком и сроком оплаты согласны.
2. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен

.

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)

Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

1. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: .
2. Подтверждение опыта работы на территории Республики Крым.
3. Согласие (подтверждение) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
4. Согласие на предоставление заверенных должным образом документов при заключении контракта (уставы, доверенности, выписки и т.д. в зависимости от условий

контракта)

1. Подтверждение соответствия ст. 14 Закона 44-ФЗ, если правительством РФ установлены ограничения к предмету закупки.

**Участник закупки/**

**уполномоченный представитель** (Ф.И.О.)

(должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки)

**Порядок подачи заявки на участие закупке:** заявка на участие в закупке представляется заказчику в порядке, месте и сроки, которые устанавливаются в извещении о проведении закупки.

Для подачи заявки на участие в закупке в письменной форме участнику необходимо направить (передать) конверт с заявкой по адресу, указанному в извещении о проведении закупки.

Конверт с заявкой должен быть запечатан таким образом, чтобы просмотреть содержание заявки до вскрытия такого конверта было невозможно. Целесообразно указать на конверте с заявкой информацию о закупке, на участие в котором она подается (наименование, номер закупки при наличии) . Например:

*«Заявка на участие в закупке » (наименование закупки).*

*«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «11» ч. «00»м. «28» октября 2021 года»*